Приложение

к Мероприятиям по наведению порядка на

земле и благоустройству населенных

пунктов на 2020 год

ПЛАН

мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству

населенных пунктов на 2020 год на территории (объектах)

Поставского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование населенных пунктов, территорий, организаций, где планируется выполнение работ | Количественный показатель | Сроки выполнения мероприятия | | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1.Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов | | | |  | |
| 1.1. Устройство (ремонт) спортивных и детских игровых площадок на придомовых территориях | аг.Курополье;  д. Ляховщина;  д. Ляховщина;  д. Ляховщина;  аг. Хотилы;  аг. Юньки;  г. Поставы ул. Юбилейная;  г. Поставы ул. Ленинская;  г. Поставы ул. Космонавтов;  г. Поставы ул. Юбилейная;  г. Поставы Зеленая;  г. Поставы ул. Станкевича;  аг. Камаи;  г. Поставы ул. Космонавтов;  д. Козловщина;  аг. Новоселки | 1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  2 штук;  3 штук;  1 штук;  1 штук;  2 штук;  1 штук;  1 штук | апрель;  апрель;  апрель;  апрель;  май;  май;  май;  май;  июнь;  июнь;  июнь;  июнь;  июнь;  июль;  август;  сентябрь | | Куропольский сельисполком;  Волковский сельисполком;  Волковский сельисполком;  Волковский сельисполком;  Яревский сельисполком;  Юньковский сельисполком;  УП ЖКХ Поставского района;  УП ЖКХ Поставского района;  УП ЖКХ Поставского района;  УП ЖКХ Поставского района;  УП ЖКХ Поставского района;  УП ЖКХ Поставского района;  Камайский сельисполком;  УП ЖКХ Поставского района;  Козловщинский сельисполком;  Новоселковский сельисполком |
| 1.2.1. Озеленение придомовых и иных территорий населенных пунктов (посадка деревьев) | а.г. Хотилы;  д. Ярево;  г.п. Лынтупы ул. Голубкова**;**  г. Поставы ул. Юбилейная;  г. Поставы ул. Зеленая;  аг. Курополье ул. Октябрьская;  д. Теляки;  аг. Новоселки;  а.г. Дуниловичи ул. 60 лет Октября;  аг. Камаи ул. Озерная;  аг. Париж,  г.п. Воропаево ул. Ленинская,  д. Гута ул.Школьная;  д. Волки;  аг. Юньки;  д. Козловщина;  г.п. Лынтупы ул. Голубкова;  г. Поставы ул. Мира;  а.г. Курополье;  аг. Дуниловичи ул. 60 лет Октября;  д. Ширки | 0,01 тыс. штук;  0,01 тыс. штук;  0,01 тыс. штук;  0,05 тыс. штук;  0,05 тыс. штук;  0,03 тыс. штук;  0,02 тыс. штук;  0,015 тыс. штук;  0,01 тыс. штук;  0,05 тыс. штук;  0,02 тыс. штук;  0,03 тыс. штук;  0.05 тыс. штук;  0,015 тыс. штук;  0,01 тыс. штук;  0,01 тыс. штук;  0,01 тыс. штук;  0,03 тыс. штук;  0,01 тыс. штук;  0,015 тыс. штук | апрель;  апрель;  апрель;  апрель;  апрель;  апрель;  апрель;  апрель;  апрель;  май;  май;  май;  май;  май;  сентябрь;  октябрь;  октябрь;  октябрь;  октябрь;  октябрь | | Яревский сельисполком;  Яревский сельсовет;  Лынтупский сельисполком;  УП ЖКХ Поставского района;  УП ЖКХ Поставскогор района; Куропольский сельисполком;  Куропольский сельисполком;  Новоселковский сельисполком;  Дуниловичский сельисполком;  Камайский сельисполком;  Козловщинский сельисполком;  Воропаевский сельисполком;  Волковский сельисполком;  Юньковский сельисполком;  Козловщинский сельисполком;  Лынтупский сельисполком;  УП ЖКХ Поставского района;  Куропольский сельисполком;  Дуниловичский сельисполком;  Юньковский сельисполком |
| 1.2.2. Озеленение придомовых и иных территорий населенных пунктов (посадка кустарников) | а.г. Хотилы, д. Сивцы, д. Ярево;  г.п. Лынтупы ул. Голубкова;  г. Поставы ул. Юбилейная;  д. Турлы;  аг. Дуниловичи ул. Осененко;  аг. Юньки;  д. Дворчаны ул. Школьная, д. Вереньки ул. Центральная, д. Мягуны ул. Советская;  аг. Париж ул. Мелиоративная; г.п. Воропаево ул. Ленинская;  д. Волки;  аг. Юньки;  г. Поставы ул. Зеленая;  аг. Курополье;  а.г. Новоселки;  а.г. Дуниловичи ул. Осененко | 0,02 тыс. штук;  0,01 тыс. штук;  0,01 тыс. штук;  0,02 тыс. штук;  0,01 тыс. штук;  0,005 тыс. штук;  0,02 тыс. штук;  0,01 тыс. штук;  0,05 тыс. штук;  0,02 тыс. штук;  0,005 тыс. штук;  0,01 тыс. штук;  0,03 тыс. штук;  0,01 тыс. штук;  0,01 тыс. штук | апрель;  апрель;  апрель;  апрель;  апрель;  апрель;  май;  май;  май;  май;  сентябрь;  октябрь;  октябрь;  октябрь;  октябрь | | Яревский сельисполком;  Лынтупский сельисполком;  УП ЖКХ Поставского района;  Куропольский сельисполком;  Дуниловичский сельисполком;  Юньковский сельисполком;  Камайский сельисполком;  Козловщинский сельисполком;  Воропаевский сельисполком;  Волковский сельисполком;  Юньковский сельисполком;  УП ЖКХ Поставского района;  Куропольский сельисполком;  Новоселковский сельисполком;  Дуниловичский сельисполком |
| 1.3. Устройство и ремонт контейнерных площадок для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | г. Поставы ул. Юбилейная;  г. Поставы ул. Космонавтов;  г. Поставы ул. Зеленая  г. Поставы ул. Советская;  г. Поставы ул. Ленинская;  г. Поставы ул. Юбилейная;  г. Поставы ул. Космонавтов;  г. Поставы ул. Заводская;  г. Поставы ул. Ленинская;  г. Поставы ул. 17 Сентября | 1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  2 штук;  2 штук;  1 штук | март;  март;  март;  апрель;  апрель;  май;  май;  август;  август;  август | | УП ЖКХ Поставского района |
| 1.4.1. Установка и ремонт контейнеров для сбора отходов | г. Поставы ул. Юбилейная;  г. Поставы ул. Космонавтов;  г. Поставы ул. Космонавтов;  г. Поставы ул. Зеленая;  г. Поставы ул. Зеленая;  г. Поставы ул. Советская;  г. Поставы ул. Ленинская | 10 штук;  5 штук;  5 штук;  5 штук;  5 штук;  5 штук;  5 штук | апрель;  май;  июнь;  июль;  август;  сентябрь;  октябрь | | УП ЖКХ Поставского района |
| 1.4.2. из них, установка и ремонт контейнеров для раздельного сбора отходов | г. Поставы ул. Юбилейная;  г. Поставы ул. Космонавтов;  г. Поставы ул. Космонавтов;  г. Поставы ул. Зеленая | 2 штук;  2 штук;  2 штук;  2 штук | май;  июнь;  сентябрь;  октябрь | | УП ЖКХ Поставского района |
| 1.5. Ремонт улично-дорожной сети | г. Поставы;  г. Поставы;  д. Козловщина;  г.п. Воропаево;  д. Христово;  аг. Дуниловичи;  г.п. Лынтупы;  а.г. Камаи;  д. Волки;  аг. Хотилы;  д. Норица;  аг. Юньки, д. Черенки;  аг. Курополье ул. Полевая;  аг. Новоселки | 0,3 тыс. м.2;  0,5 тыс. м2;  0,03 тыс. м2;  0,5 тыс. м2;  1,0 тыс. м2;  4,0 тыс. м2;  1,0 тыс. м2;  1,0 тыс. м2;  1,0 тыс. м2;  1,0 тыс. м2;  1,0 тыс. м2;  1,0 тыс. м2;  0,1 тыс. м2;  0,2 тыс. м2 | апрель;  май;  июнь;  июнь;  июль;  июль;  август;  август;  август;  сентябрь;  сентябрь;  сентябрь;  октябрь;  октябрь | | УП ЖКХ Поставского района;  УП ЖКХ Поставского района;  Козловщинский сельисполком;  Воропаевский сельисполком;  Волковский сельисполком;  Дуниловичский сельисполком;  Лынтупский сельисполком;  Камайский сельисполком;  Волковский сельисполком;  Яревский сельисполком;  Волковский сельисполком;  Юньковский сельисполком;  Куропольский сельисполком;  Новоселковский сельисполком |
| 1.6. Устройство, реконструкция и ремонт газонов | аг. Курополье;  а.г. Андроны;  а.г. Дуниловичи  ул. Осененко;  д. Ярево;  г.п. Лынтупы ул. Голубкова;  аг. Камаи парк  Б. Рутковского;  аг. Париж;  г. Поставы ул. Зеленая, ул. Красноармейская;  а.г. Новоселки;  г.п. Воропаево;  д. Волки;  аг. Юньки;  г. Поставы пл. Ленина | 0,05 га;  0,05 га;  0,005 га;  0,005 га;  0,002 га;  0,005 га;  0,005 га;  0,2 га;  0,01 га;  0,1 га;  0,5 га;  0,01 га;  0,2 га | апрель;  апрель;  апрель;  май;  май;  май;  май;  май;  май;  июнь;  июнь;  июнь;  август | | Куропольский сельисполком;  Куропольский сельисполком;  Дуниловичский сельисполком;  Яревский сельисполком;  Лынтупский сельисполком;  Камайский сельисполком;  Козловщинский сельисполком;  УП ЖКХ Поставского района;  Новоселковский сельисполком;  Воропаевский сельисполком;  Волковский сельисполком;  Юньковский сельисполком;  УП ЖКХ Поставского района |
| 1.7. Снос пустующих и ветхих жилых домов | аг. Дуниловичи ул. Осененко, 31;  д. Огородники ул. Лесная, 6;  аг. Камаи ул. Нарочанская, 26;  д. Ласица;  д. Щетки ул. Озерная, 18;  аг. Новоселки ул. Боровая, 43;  д. Рынкяны ул. Луговая, д. 1,  г.п. Воропаевская ул. Ленинская, 172;  д. Балаи ул. Центральная, 69;  д. Балаи ул. Центральная, 71 | 1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук | май;  май;  июнь;  июнь;  июль;  июль;  сентябрь;  октябрь;  октябрь;  октябрь | | Дуниловичский сельисполком;  Юньковский сельисполком;  Камайский сельисполком;  Волковский сельисполком;  Козловщинский сельисполком;  Новоселковский сельисполком;  Лынтупский сельисполком;  Воропаевский сельисполком;  Куропольский сельисполком;  Куропольский сельисполком |
| 2. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов | | | | | |
| 2.1. Животноводческие фермы и комплексы | | | | | |
| 2.1.1. Установка (ремонт) ограждений на объектах | ферма Груздово, д. Груздово;  ферма Волохи, аг. Хотилы;  ферма Детково, д. Детково;  ферма Петровичи, д. Петровичи;  ферма Старый Двор», д. Старый Двор;  ферма Сухаришки, д. Полесье;  ферма Мольдевичи, д. Мольдевичи;  ферма Камаи, аг. Камаи | 1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук | август;  август;  сентябрь;  сентябрь;  сентябрь;  сентябрь;  октябрь;  октябрь | | ДКУАСП «Рассвет Поставский»;  ОАО «Хотилы-Агро»»;  ОАО «Курополье-агро»  КУСП «Дуниловичи-АГРО»;  ОАО «Новоселки-Лучай»;  ОАО «Яновица-агро»;  ОАО «Ярево-агро»;  ОАО «Камайский-АГРО» |
| 2.1.2. Ремонт (реконструкция) объектов хранения навоза и навозосодержащих сточных вод | телятник Олься, д. Олься | 1 штука | октябрь | | ОАО «Ярево-агро» |
| 2.1.3. Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | ферма Соколово;  ферма Сороки, д. Сороки | 1 штук;  1 штук; | июнь;  август | | ДКУАСП «Рассвет Поставский»;  КУСП Ляховщина-агро» |
| 2.2. Машинные дворы | | | | | |
| 2.2.1. Установка (ремонт) ограждений машинных дворов | машинный двор Хотилы,  аг. Хотилы;  машинный двор Ширки,  д. Ширки | 1 штук;  1 штук | октябрь;  октябрь | | ОАО «Хотилы-Агро»;  ОАО «Знамя Победы Агро» |
| 2.3. Артезианские скважины | | | | | |
| 2.3.1.Проведение ликвидационного тампонажа неиспользуемых артезианских скважин | д. Рыбчаны;  д. Оцковичи | 1 штук;  1 штук | октябрь;  ноябрь | | ОАО «Хотилы-Агро»;  ОАО «Камайский-АГРО» |
| 2.3.2.Установка (ремонт) ограждений первого пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин | телятник Дуниловичи;  ферма Ширки | 1 штук;  1 штук | сентябрь;  октябрь | | КУСП «Дуниловичи-АГРО»;  ОАО «Знамя Победы Агро» |
| 2.4. Иные сельскохозяйственные территории и объекты (зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, пилорамы) | | | | | |
| 2.4.1. Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе раздельного сбора отходов (штук) | Зерносушильный комплекс,  а.г. Камаи;  Зерносушильный комплекс,  а.г. Хотилы | 1 штук;  1 штук | май;  июль | | ОАО «Камайский-АГРО»;  ОАО «Хотилы-Агро» |
| 2.5. Вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных неиспользуемых сельскохозяйственных земель | | | | | |
| 2.5.1. Снос непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений сельхоз организаций | свиноферма Андроны;  ферма Переслега | 1 штук;  1 штук | октябрь;  ноябрь | | ОАО «Курополье-агро»;  КУСП «Дуниловичи-АГРО» |
| 2.5.2. Рекультивация и вовлечение в хозяйственный оборот освободившихся земель после сноса данных объектов | свиноферма Андроны;  ферма Переслега | 0,2 га;  0,15 га | октябрь;  ноябрь | | ОАО «Курополье-агро»;  КУСП «Дуниловичи-АГРО» |
| 2.5.3. распашка и вовлечение в хозяйственный оборот пустующих сельскохозяйственных земель (кроме освободившихся после сноса непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений) | ОАО «Хотилы-Агро», д. Москалишки, д. Койры;  ОАО «Новоселки-Лучай», д. Прудники;  ОАО «Новоселки-Лучай», д. Мяделка;  ОАО «Поставский райагросервис», д. Кейзики | 7,2 га  2,8 га;  10,0 га;  5 га | май  май;  май;  октябрь | | ОАО «Хотилы-Агро»;  ОАО «Новоселки-Лучай»;  ОАО «Новоселки-Лучай»;  ОАО «Поставский райагросервис» |
| 3. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных дорог | | | | | |
| 3.1. Обустройство (ремонт) существующих мест отдыха, площадок вдоль автомобильных дорог | | | | | |
| 3.1.1. Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | Р-45, км 135, 710 (левая сторона) | 1 штук | апрель | | Филиал ДЭУ № 33 РУП «Витебскавтодор» |
| 3.1.2 Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности  в полосе отвода автомобильных дорог | Н-3350 а/д Груздово-Слижово-Раловцы, км 3,5-4,0;  Н-3332 а/д Лучай-Васевичи-Тиунцы, км 1,3-2,0;  Н-3301 а/д Адутишкис – до а/д Р-45 км 17,2-17,5;  Р-110, км 63-64;  Р-110. Км 26-27;  Р-110, км 27-28;  Н-3342 а/д Свираны-Гуменики км 0,1-0,3;  Н-3325 а/д Голбея-Прусы км 4,3-4,8;  Н-3325 а/д Голбея-Прусы км 4,8-5,3 | 0,5 км;  0,7 км;  0,3 км;  0,8 км;  0,8 км;  0,8 км;  0,6 км;  0,5 км;  0,5 км | январь;  февраль;  март;  июль;  август;  сентябрь;  октябрь;  ноябрь;  декабрь | | Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой";  Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой";  Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой";  Филиал ДЭУ-33 РУП «Витебскавтодор»;  Филиал ДЭУ-33 РУП «Витебскавтодор»;  Филиал ДЭУ-33 РУП «Витебскавтодор»;  Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой";  Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой";  Филиал ДРСУ № 132 КУП «Витебскоблдорстрой» |
| 3.1.3. Озеленение территорий вдоль автомобильных дорог (посадка деревьев) | а/д Поставы-Полово, 8-9 км;  а/д Поставы-Полово, с 9-10 км | 0,025 тыс. штук;  0,025 тыс. штук | апрель;  октябрь | | Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой" |
| 4. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль железных дорог | | | | | |
| 4.1. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности  в полосе отвода железной дороги |  | 1 км;  1 км;  1 км;  1 км;  2 км;  2 км;  10 км;  10 км;  10 км;  10 км;  3 км;  2 км | январь;  февраль;  март;  апрель;  май;  июнь;  июль;  август;  сентябрь;  октябрь;  ноябрь;  декабрь | | Витебская дистанция защитных лесонасаждений УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» |
| 5. Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда | | | | | |
| 5.1. Проведение санитарных рубок и уборки захламленности в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах (лесах I группы), в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям | 1. квартал 54, выдел 2, 3, 8, 17, 18, 20-24 Поставского лесничества  квартал 50, выдел 19,22 Поставского лесничества;  квартал 90, выдел 14 Камайского лесничества;  2. квартал 67, выдел 27 Поставского лесничества;  квартал 50 выдел 12,24,29 Поставского лесничества;  квартал 18, выдел 22-35 Дуниловичского лесничества;  квартал 18, выдел 40-44 Дуниловичского лесничества;  3. квартал 100, выдел 55 Воропаевского лесничества;  квартал 7, выдел 11 Камайского лесничества;  квартал 56, выдел 1, 2, 4, 27 Поставского лесничества;  квартал 66, выдел 1-11 Груздовского лесничества;  4. квартал 79, выдел 24,34,36 Поставского лесничества;  квартал 13, выдел 4 Волковского лесничества;  квартал 17, выдел 24, 36 Дуниловичского лесничества;  5. квартал 100, выдел 27 Воропаевского лесничества;  квартал 21, выдел 1, 4 Камайского лесничества;  6. квартал 67, выдел 1,2,88-91 Груздовского лесничества;  квартал 32, выдел 1,18 Груздовского лесничества;  7. квартал 72, выдел 1,6,70,72,73 Поставского лесничества;  8. квартал 13, выдел 11 Волковского лесничества;  9. квартал 22, выдел 4 Волковского лесничества;  10. квартал 24, выдел 26 Волковского лесничества | 5 га;  10 га;  10 га;  10;  10 га;  10 га;  10 га;  10 га;  5 | февраль;  март;  апрель;  июнь;  июль;  август;  сентябрь;  октябрь;  ноябрь | | 5.1. Проведение санитарных рубок и уборки захламленности в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах (лесах I группы), в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям |
| 5.2. Уборка отходов в лесном фонде, в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям | квартал 54, выдел 3,5,9 Волковского лесничества;  квартал 54, выдел 3,5,9 Волковского лесничества;  квартал 54, выдел 3,5,9 Волковского лесничества;  квартал 96, выдел 14-19 Поставского лесничества;  квартал 96, выдел 14-19 Поставского лесничества;  квартал 14, выдел 19,22,33 Волковского лесничества;  квартал 64, выдел 21, 22 Груздовского лесничества;  квартал 54, выдел 3, 5, 9 Груздовского лесничества;  квартал 15, выдел 15,16 | 3 га;  5 га;  5 га;  5 га;  5 га;  1 га;  1 га;  1 га | март;  апрель;  май;  июнь;  июль;  август;  сентябрь;  октябрь | | ГЛХУ "Поставский лесхоз" |
| 6. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мест и зон отдыха на водных объектах | | | | | |
| 6.1. Обустройство (ремонт) существующих зон и мест отдыха на водных объектах | | | | | |
| 6.1.1. установка (ремонт) малых архитектурных форм | река Мяделка (городской парк);  озеро Задевское | 2 штук;  5 штук | апрель;  май | | УП ЖКХ Поставского района; |
| 6.1.2. установка информационных знаков | река Мяделка;  озеро Задевское | 2 штук;  1 штук | май;  май | | УП ЖКХ Поставского района; |
| 6.1.3. обустройство (ремонт) автомобильных парковок | озеро Задевское;  озеро Дубок | 1 штук;  1 штук | май;  май | | УП ЖКХ Поставского района;  ГЛХУ «Поставский лесхоз» |
| 6.1.4. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | Река Мяделка;  озеро Задевское | 1 штук;  2 штук | май;  май | | УП ЖКХ Поставского района; |
| 6.1.5. оборудование (ремонт) спортивных игровых площадок | озеро Задевское | 1 штук | май | | УП ЖКХ Поставского района |
| 6.1.6. оборудование (ремонт) общественных туалетов | озеро Задевское;  река Мяделка | 1 штук;  1 штук | май;  май | | УП ЖКХ Поставского района» |
| 7. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройству заповедников, заказников и памятников природы | | | | | |
| 7.1. Установка информационных знаков (штук) | ОАО «Яновица-агро»;  КУСП «Дуниловичи-АГРО» | 2 штуки;  2 штуки | июнь;  сентябрь | | ОАО «Яновица-агро»;  КУСП «Дуниловичи-АГРО» |
| 8. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий мест погребения | | | | | |
| 8.1. поддержание в надлежащем состоянии мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, захоронений в местах массовой гибели гражданского населения |  | 45 штук | апрель | | Отдел идеологической работы райисполкома |
| 8.2. Устройство (ремонт) ограждения мест погребения, | кладбище Володьки;  кладбище Черемушники-Пагорные;  кладбище Андроны;  кладбище Курополье;  кладбище Рабеки;  кладбище Завличье;  кладбище Мартули;  городское кладбище ул. Тихая;  городское кладбище д. Макаровцы;  кладбище Михничи;  кладбище Етишки;  кладбище Дуниловичи (православное);  кладбище Яловичи;  кладбище Трумпичи;  кладбище Дуниловичи;  кладбище Шурпики;  кладбище Воропаево (старое);  кладбище Воропаево (новое); кладбище Тузбица;  кладбище Казимерцы;  кладюище Детково;  кладбище Балаи | 1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук | апрель;  апрель;  апрель;  апрель;  апрель;  апрель;  апрель;  май;  май;  май;  июль;  июль;  август;  август;  август;  август;  сентябрь;  сентябрь;  сентябрь;  сентябрь;  сентябрь;  сентябрь | | Куропольский сельисполком;  Куропольский сельисполком;  Куропльеский сельисполком;  Куропольский сельисполком;  Куропольский сельисполком;  Волковский сельисполком;  Волковский сельисполком;  УП ЖКХ Поставского района;  УП ЖКХ Поставского района;  УП ЖКХ Поставского района;  Камайский сельисполком;  Дуниловичский сельисполком;  Козловщинский сельисполком;  Воропаевский сельисполком;  УП ЖКХ Поставского района;  УП ЖКХ Поставского района;  УП ЖКХ Поставского района;  УП ЖКХ Поставского района;  Куропольский сельисполком;  Куропольский сельисполком;  Куропольский сельисполком;  Куропольский сельисполком |
| 8.3. Оборудование площадок для сбора отходов | кладбище Воропаево (новое);  кладбище Кубарки;  кладбище Ромельки;  кладбище Дуниловичи (католическое);  кладбище Шурпики | 1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук;  1 штук | апрель;  апрель;  апрель;  июль;  сентябрь | | УП ЖКХ Поставского района;  Юньковский сельисполком;  Юньковский сельисполком;  Дуниловичский сельисполком;  УП ЖКХ Поставского района |
| 8.4. Установка контейнеров для сбора отходов | кладбище Рымки | 1 штук | октябрь | | Воропаевский сельисполком |
| 9. Поддержание в надлежащем состоянии и рекультивация объектов захоронения отходов | | | | | |
| 9.1. Рекультивация выведенных из эксплуатации полигонов/мини-полигонов | мини-полигон Лынтупы | 1 штук | октябрь | | УП ЖКХ Поставского района |
| 9.2. устройство (ремонт) обваловки (ограждения) по всему периметру объекта захоронения отходов | мини-полигон Лынтупы | 1 штук | апрель | | УП ЖКХ Поставского района |
| 10. Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров, используемых для добычи общераспространенных полезных ископаемых | | | | | |
| 10.1.1.Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров | карьер Сивцы | 1 штуки | октябрь | | ОАО «Хотилы-Агро» |
| 10.1.2.Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров | карьер Сивцы | 1,0 га | октябрь | | ОАО «Хотилы-Агро» |
| 11. Проведение мелиоративных мероприятий | | | | | |
| 11.1. Очистка мелиоративных каналов от заиления | земли ОАО «Новоселки-Лучай»;  земли ОАО «Хотилы-Агро»;  земли ОАО «Камайский-АГРО»;  земли ОАО «Камайский-АГРО»;  земли ОАО «Ярево-агро»;  земли ОАО «Знамя Победы Агро» | 5 км;  6 км;  3 км;  2 км;  3 км;  2 км | май;  июнь;  июль;  август;  октябрь;  ноябрь | | ГП «Шарковщинское ПМС» |
| 11.2. Очистка мелиоративных каналов от древесно-кустарниковой растительности | земли КУСП «Дуниловичи-АГРО»;  земли ОАО «Новоселки-Лучай»»;  земли ОАО «Новоселки-Лучай»;  земли ОАО «Камайский-АГРО»;  земли ОАО «Хотилы-Агро» | 3 км;  4 км;  4 км;  6 км;  7 км | февраль;  март;  апрель;  ноябрь;  декабрь | | ГП «Шарковщинское ПМС» |
| 12. Регулирование распространения и численности борщевика Сосновского | | | | | |
| 12.1. На землях населенных пунктов | д. Редута;  д. Редута;  д. Редута;  д. Редута;  д. Вейсишки;  д. Вейсишки;  д. Вейсишки;  д. Вейсишки;  перед д. Гуторы;  д. Перевозники  (возле кладбища);  д. Перевозники  (возле кладбища);  д. Перевозники  (возле кладбища);  д. Перевозники  (возле кладбища);  д. Дашки (перед домом № 2);  д. Дашки (перед домом № 2);  д. Дашки (перед домом № 2);  д. Дашки (перед домом № 2);  д. Совки (слева перед ж/д переездом);  д. Совки (слева перед ж/д переездом);  д. Совки (слева перед ж/д переездом);  д. Совки (слева перед ж/д переездом);  д. Дашки (границы дома № 27 и № 23);  д. Дашки (границы дома № 27 и № 23);  д. Дашки (границы дома № 27 и № 23);  д. Дашки (границы дома № 27 и № 23);  д. Рудевичи;  д. Рудевичи;  д. Рудевичи;  д. Рудевичи;  а.г. Новоселки-1;  а.г. Новоселки-1;  а.г. Новоселки-1;  а.г. Новоселки-1;  д. Кейзики;  д. Кейзики;  д. Кейзики;  д. Кейзики | 2 га;  2 га;  2 га;  2 га;  0,02 га;  0,02 га;  0,02 га;  0,02 га;  0,0001 га;  0,01 га;  0,01 га;  0,01 га;  0,01 га;  0,02 га;  0,02 га;  0,02 га;  0,02 га;  0,04 га;  0,04 га;  0,04 га;  0,04 га;  0,2 га;  0,02 га;  0,02 га;  0,02 га;  0,02 га;  0,02 га;  0,02 га;  0,02 га;  0,02 га;  0,02 га;  0,02 га;  0,02 га;  0,06 га;  0,06 га;  0,06 га;  0,06 га | июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  сентябрь (мех);  июнь (мех);  июль (мех); август (мех);  сентябрь (мех);  май (хим);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  сентябрь (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  сентябрь (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  сентябрь (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  сентябрь (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех)  сентябрь (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  сентябрь (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  сентябрь (мех) | | Лынтупский сельисполком;  Юньковский сельисполком;  Новоселковский сельисполком;  Воропаевский сельисполком |
| 12.2. На сельскохозяйственных землях | с левой стороны от автодороги д. Черты-н.п. Теплые (напротив съезда на д. Тарасовка  вблизи зерноскладов д. Полхуны;  вблизи д. Редута;  вблизи д. Вейсишки;  а.г. Юньки (зерносклад до пилорамы);  ж/д переезд - д. Перевозники (вдоль дороги и канав);  не доезжая д. Черенки;  д. Совки-д. Дашки (вдоль автодороги);  д. Совки-д. Дашки (вдоль автодороги);  д. Совки-д. Дашки (вдоль автодороги);  д. Совки-д. Дашки (вдоль автодороги);  с правой стороны за ж/д переездом между д. Гридьки и железной дорогой;  вблизи д. Гридьки;  земли справой стороны от  д. Рудевичи;  земли за картофелехранилищем д. Новоселки-1;  земли за фермой Новоселки;  земли вдоль автодороги д. Крутки перекресток автодороги Лучай-Ковзаны;  земли вдоль автодороги Новоселки-Волки;  земли вдоль дороги  д. Тарасовка выезд на автодорогу Юньки-Воропаево (напротив д. Новоселки-1);  прилегающая территория к ферме Ляховщина (вблизи зерноскладов);  земли вблизи фермы Кейзики;  земли вблизи фермы Кейзики;  земли вблизи фермы Кейзики;  земли вблизи фермы Кейзики;  земли вблизи д. Ясюки;  прилегающая территория к ферме Петровичи;  земли вблизи вышки сотовой связи "БеСТ" н.п. Камаи;  мехдвор Камаи, площадка для хранения металлолома;  за МТФ Камаи;  у старых сенажных траншей МТФ Камаи;  вдоль автодороги Поставы-Камаи (напротив свинокомплекса);  по правой обочине дороги Камаи-Сурвилишки;  урочище Русалишки, юго-восточнее д. Филиповцы;  вдоль а/д Мумишки-Лапинцы;  левая сторона дороги Свираны-Рудошаны;  вдоль участка автодороги Поставы-Мольдевичи от моста до перекрестка поворот на д. Ярево;  вдоль участка автодороги Поставы-Мольдевичи от моста до перекрестка поворот на д. Ярево;  вдоль участка автодороги Поставы-Мольдевичи от моста до перекрестка поворот на д. Ярево;  вдоль участка автодороги Поставы-Мольдевичи от моста до перекрестка поворот на д. Ярево;  съезд с автодороги Ярево-Мольдевичи к бывшей свиноферме;  съезд с автодороги Ярево-Мольдевичи к бывшей свиноферме;  съезд с автодороги Ярево-Мольдевичи к бывшей свиноферме;  съезд с автодороги Ярево-Мольдевичи к бывшей свиноферме;  в районе пограничной полосы за д. Вилейты;  в районе пограничной полосы за д. Вилейты;  в районе пограничной полосы за д. Вилейты;  в районе пограничной полосы за д. Вилейты;  в районе бывшей военной "точки" в водоохранной зоне озера "Ольсянское";  в районе бывшей военной "точки" в водоохранной зоне озера "Ольсянское";  в районе бывшей военной "точки" в водоохранной зоне озера "Ольсянское";  в районе бывшей военной "точки" в водоохранной зоне озера "Ольсянское";  вдоль участков автодорог Ярево-Норковичи и Ярево-Мольдевичи;  вдоль участков автодорог Ярево-Норковичи и Ярево-Мольдевичи;  вдоль участков автодорог Ярево-Норковичи и Ярево-Мольдевичи;  вдоль участков автодорог Ярево-Норковичи и Ярево-Мольдевичи;  н.п. Ярево, возле мастерских, склада удобрений и бывшей котельной ОАО "Ярево-агро";  н.п. Ярево, возле мастерских, склада удобрений и бывшей котельной ОАО "Ярево-агро";  н.п. Ярево, возле мастерских, склада удобрений и бывшей котельной ОАО "Ярево-агро";  н.п. Ярево, возле мастерских, склада удобрений и бывшей котельной ОАО "Ярево-агро";  территория бывшего мини-полигона Норковичи;  территория бывшего мини-полигона Норковичи;  территория бывшего мини-полигона Норковичи;  территория бывшего мини-полигона Норковичи; | 0,02 га;  0,01 га;  1 га;  0,5га;  0,2 га;  0,3 га;  1 га;  0,03 га;  0,1 га;  0,1 га;  0,1 га;  0,1 га;  0,9 га;  0,8 га;  0,2 га;  0,3 га;  0,3 га;  0,01 га;  0,2 га;  0,03 га;  0,0003 га;  0,5 га;  0,5 га;  0,5 га;  0,5 га;  0,4 га;  0,5 га;  0,02 га;  0,19 га;  0,5 га;  0,34 га;  0,05 га;  0,02 га;  0,05 га;  0,01 га;  0,02 га;  0,1 га;  0,1 га;  0,1 га;  0,1 га;  0,02 га;  0,02 га;  0,02 га;  0,02 га;  0,07 га;  0,07 га;  0,07 га;  0,07 га;  0,2 га;  0,2 га;  0,2 га;  0,2 га;  0,01 га;  0,01 га;    0,01 га;    0,01 га;  0,28 га;  0,28 га;  0,28 га;  0,28 га;      0,01 га;  0,01 га;  0,01 га;  0,01 га | май (хим);  май (препашка);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (перепашка);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  сентябрь (мех);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  сентябрь (мех);  май (перепашка);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май(хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  сентябрь (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  сентябрь (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  сентябрь (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  сентябрь (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);    сентябрь (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  сентябрь (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  сентябрь (мех) | | ОАО «Курополье-агро»;  ОАО «Яновица-агро»;  ОАО «Знамя Победы Агро»;  ОАО «Новоселки-Лучай»;  КУСП «Ляховщина-агро»;  ОАО «Поставский  райагросервис»;  КУСП «Дуниловичи-АГРО»;  ОАО «Камайский-АГРО»;  ОАО «Ярево-агро» |
| 12.3. На землях лесного фонда | Воропаевское лесничество, квартал 102, выдел 12;  Воропаевское лесничество,  квартал 102, выдел 30;  Поставское лесничество,  квартал 42, выдел 6;  Поставское лесничество,  квартал 90, выдел 26, 34, 35;  Поставское лесничество,  квартал 20, выдел 10, 14, 15, 19, 20;  Поставского лесничество кв. 97 (выд. 10,26,33);  Камайское лесничество, квартал 2, выдел 23;  Камайское лесничество, квартал 10, выдел 44; | 0,8 га;  0,7 га;  0,02 га;  0,02 га;  0,2 га;  04,2 га;  0,3 га;  0,5 га; | май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим); | | ГЛХУ "Поставский лесхоз»" |
| 12.4. В полосах отвода авто и ж/д дорог | Н-3300 а/д Юньки-Воропаево-Мерецкие;  Н-3310 Новоселки-Ельняки;  Н-3337 Ярево-Норковичи;  Н-3378 Подъезд от а/д Юньки-Воропаево-Мерецкие до а/д Р-27;  Н-3379 Подъезд от а/д Юньки-Воропаево-Мерецкие до а/д Поставы-Полово;  подъезд к а/д Новоселки-2 через д. Полхуны;  подъезд к д. Редута;  Н-3305 Кейзики-Макарщина-Черное;  Н-3331СтарыйДвор-Чашков-щина-Рудевичи;  Н-3332 Лучай-Васевичи-Тиунцы;  Подъезд к кладбищу а.г. Новоселки;  Подъезд к д. Рудевичи от а/д Новоселки-Ельняки;  Подъезд к д. Мольдевичи от а/д Р-110, км 8+200-км 9+000;  а/д Р-110 Глубокое-Поставы-граница Литовской Республики км 73+600 | 0,012 га;  0,008 га;  0,017 га;  0,01 га;  0,01 га;  0,015 га;  0,012 га;  0,014 га;  0,044 га;  0,042 га;  0,005 га;  0,038 га;  0,042 га;  0,03 га | май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим;  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим) | | Филиал ДРСУ № 132 КУП "Витебскоблдорстрой";  Филиал ДЭУ № 33 РУП «Витебскавтодор» |
| 12.5. На прочих территориях | МП Камаи;  садовое товарищество «Литвинки»;  садовое товарищество «Литвинки»;  садовое товарищество «Литвинки»;  садовое товарищество «Литвинки»;  сотовая станция вблизи весовой Камаи;  мелиоративные каналы вблизи а.г. Новоселки;  мелиоративные каналы вблизи д. Тарасовка;  земли вблизи а.г. Новоселки;  земли вблизи д. Рудевичи;  земли вблизи д. Кейзики;  земли вблизи а.г. Юньки | 0,01 га;  0,4 га;  0,4 га;  0,4 га;  0,4 га;  0,01 га;  2 га;  2,2 га;  0,02626 га;  0,12248 га;  0,00234 га;  0,00682 га | май (хим);  июнь (мех)  июль (мех);  август (мех);  сентябрь (мех);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим);  май (хим) | | УП ЖКХ Поставвского района;  Садовое товарищество  «Литвинки»;  Садовое товарищество  «Литвинки»;  Садовое товарищество  «Литвинки»;  Садовое товарищество  «Литвинки»;  ЗАО «БеСТ»;  ГП «Поставское ПМС»;  РУП «Витебскэнерго» |
| 13. Внесение органических удобрений под яровой сев 2020 года в целях восстановления плодородия почв | ОАО «Новоселки-Лучай»;  ОАО «Ярево-агро»;  ОАО «Новоселки-Лучай»;  ОАО «Яновица-агро»;  ОАО «Курополье-агро»;  ОАО «Хотилы-Агро»;  ОАО «Знамя Победы Агро»;  ОАО «Камайский-АГРО»;  КУСП «Дуниловичи-АГРО»  КУСП «Ляховщина-агро»  ДКУАСП «Рассвет  Поставский»;  ОАО «Ярево-агро»;  ОАО «Новоселки-Лучай»;  ОАО «Яновица-агро»;  ОАО «Курополье-агро»;  ОАО «Хотилы-Агро»;  ОАО «Знамя Победы Агро»;  ОАО «Камайский-АГРО»;  КУСП «Дуниловичи-АГРО»;  КУСП «Ляховщина-агро»;  ДКУАСП «Рассвет  Поставский»; | 3.7 га;  6,8 га;  42,7 га;  2,2 га;  11,7 га;  12,5 га;  3,2 га;  14,9 га;  13,6 га;  8,9 га;  1,5 га;  4,1 га;  38,3 га;  5,6 га;  23,6 га;  35,5 га;  13,8 га;  35,7 га;  14,2 га;  9,5 га;  8,0 га; | март;  апрель;  апрель;  апрель;  апрель;  апрель;  апрель;  апрель;  апрель;  апрель;  апрель;  май;  май;  май;  май;  май;  май;  май;  май;  май;  май; | | ОАО «Новоселки-Лучай»;  ОАО «Ярево-агро»;  ОАО «Новоселки-Лучай»;  ОАО «Яновица-агро»;  ОАО «Курополье-агро»;  ОАО «Хотилы-Агро»;  ОАО «Знамя Победы Агро»;  КУСП «Камайский-АГРО»;  КУСП «Ляховщина-агро»;  ОАО «Поставский  ДКУАСП «Рассвет  Поставский»;  ОАО «Ярево-агро»;  ОАО «Новоселки-Лучай»;  ОАО «Яновица-агро»;  ОАО «Курополье-агро»;  ОАО «Хотилы-Агро»;  ОАО «Знамя Победы Агро»;  ОАО «Камайский-АГРО»;  КУСП «Дуниловичи-АГРО»;  КУСП «Ляховщина-агро»;  ДКУАСП «Рассвет  Поставский»; |
| 14. по проведению работ по регулированию распространения и численности  золотарника канадского | г.п. Воропаево № 1;  г.п. Воропаево № 1;  г.п. Воропаево № 1;  г.п. Воропаево № 2;  г.п. Воропаево № 2;  г.п. Воропаево № 2;  д. Кейзики;  д. Кейзики;  д. Кейзики;  д. Гута;  д. Гута;  д. Гута;  кладбище Воропаево;  кладбище Воропаево;  кладбище Воропаево;  д. Ляховщина;  д. Волки;  кладбище Сороки;  д. Волки (полоса отвода а/д);  д. Волки (полоса отвода а/д);  д. Волки (полоса отвода а/д);  д. Волки;  д. Волки;  д. Волки;  кладбище Сороки;  кладбище Сороки;  кладбище Сороки;  аг. Камаи;  аг. Камаи;  аг. Камаи;  д. Муляры;  д. Муляры;  д. Муляры;  д. Мягуны;  д. Мягуны;  д. Мягуны;  д. Дворчаны;  д. Дворчаны;  д. Дворчаны;  д. Козловщина;  д. Козловщина;  д. Козловщина;  д. Балаи;  д. Балаи;  д. Балаи;  д. Василины;  д. Василины;  д. Василины;  г.п. Лынтупы;  г.п. Лынтупы;  г.п. Лынтупы;  аг. Юньки;  аг. Юньки;  аг. Юньки;  д. Савичи;  д. Савичи;  д. Савичи;  д. Логовинцы;  д. Логовинцы;  д. Логовинцы;  д. Ромельки  (возле кладбища);  д. Ромельки  (возле кладбища);  д. Ромельки  (возле кладбища);  д. Ширки ул. Центральная (напротив дома № 39);  д. Ширки ул. Центральная (напротив дома № 39);  д. Ширки ул. Центральная (напротив дома № 39);  д. Захаровщина;  д. Захаровщина;  д. Захаровщина;  д. Мольдевичи;  д. Мольдевичи;  д. Мольдевичи;  д. Норковичи;  д. Норковичи;  д. Норковичи;  д. Олься;  д. Олься;  д. Олься;  аг. Хотилы;  аг. Хотилы;  аг. Хотилы;  Лынтупское лесничество кв. 34 выд. 28;  Лынтупское лесничество кв. 34 выд. 28;  Лынтупское лесничество кв. 34 выд. 28;  Поставское лесничество кв. 72 выд. 6;  Поставское лесничество кв. 72 выд. 6;  Поставское лесничество кв. 72 выд. 6;  Поставское лесничество кв. 8 выд. 50;  Поставское лесничество кв. 8 выд. 50;  Поставское лесничество кв. 8 выд. 50;  Городское коладбище г. Поставы ул. Тихая (возле контейнерной площадки);  Городское коладбище г. Поставы ул. Тихая (возле контейнерной площадки);  Городское коладбище г. Поставы ул. Тихая (возле контейнерной площадки) | 0,0009 га;  0,0009 га;  0,0009 га;  0,0009 га;  0,0009 га;  0,0009 га;  0,0007 га;  0,0007 га;  0,0007 га;  0,0011 га;  0,0011 га;  0,0011 га;  0,0055 га;  0,0055 га;  0,0055 га;  0,0008 га;  0,0008 га;  0,0008 га;  0,001 га;  0,001 га;  0,001 га;  0,001 га;  0,001 га;  0,001 га;  0,0027 га;  0,0027 га;  0,0027 га;  0,0011 га;  0,0011 га;  0,0011 га;  0,0004 га;  0,0004 га;  0,0004 га;  0,0007 га;  0,0007 га;  0,0007 га;  0,0014 га;  0,0014 га;  0,0014 га;  0,0005 га;  0,0005 га;  0,0005 га;  0,0009 га;  0,0009 га;  0,0009 га;  0,0013 га;  0,0013 га;  0,0013 га;  0,0009 га;  0,0009 га; 0,0009 га;  0,001 га;  0,001 га;  0,001 га;  0,0007 га;  0,0007 га;  0,0007 га;  0,0004 га;  0,0004 га;  0,0004 га;  0,0002 га;  0,0002 га;  0,0002 га;  0,001 га;  0,001 га;  0,001 га;  0,0008 га;  0,0008 га;  0,0008 га;  0,0014 га;  0,0014 га;  0,0014 га;  0,0011 га;  0,0011 га;  0,0011 га;  0,0008 га;  0,0008 га;  0,0008 га;  0,0012 га;  0,0012 га;  0,0012 га;  0,01 га;  0,01 га;  0,01 га;  0,2 га;  0,2 га;  0,2 га;  0,3 га;  0,3 га;  0,3 га;  0,01 га;  0,01 га;  0,01 га | июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех);  июнь (мех);  июль (мех);  август (мех) | | Воропаевский сельисполком;  Волковский сельисполком;  Камайский сельисполком;  Козловщинский сельисполком;  Куропольский сельисполком;  Лынтупский сельисполком;  Юньковский сельисполком;  Яревский сельисполком;  ГЛХУ «Поставский лесхоз»  УП ЖКХ Поставского района |
| 15. по проведению работ по регулированию распространения и численности  эхиноцистиса лопастного | В древесно-кустарниковой растительности вдоль  автодороги Местечко-Савичи (с левой стороны);  В древесно-кустарниковой растительности вдоль  автодороги Местечко-Савичи (с левой стороны) | 0.2 га;  0,2 га | июнь;  август | | Юньковский сельисполком;  Юньковский сельисполком |

|  |
| --- |
|  |