СОГЛАСОВАНО      	           УТВЕРЖДАЮ

Начальник Поставской         										    Председатель

районной инспекции природных 									    Поставского районного

ресурсов и охраны окружающей	   								             исполнительного

среды														    комитета

Н.Н. Лысёнок													С.В. Чепик

«  »  марта 2020 г.				«   » марта 2020 г.

План мероприятий по ограничению распространения и численности инвазивных растений на территории Поставского района Витебской области на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы работ, га | Сроки выпол-нения | Результаты проведения мероприятия | Ответственные за проведение меро-приятия | Финансирование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | источ-ник | сумма, тыс.руб. |
| Организационные мероприятия |
| 1.1 | Обследование (инвентаризация) территории района, выявление и картирование мест произрастания инвазивных растений | 10000 | в течение года | Составление карт распространения борщевика с указанием пользователей земельных участков, у которых выявлены места произрастания растения, количества мест и площади их произрастания, координаты местонахождений мест произрастания инвазивных растений | землеустроитель-ная служба Поставского райисполкома (далее –земслужба), Поставская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее –Поставская райинспекция) | - | - |
| 1.2 | Информационная работа с населением и пользователями земельных участков о необ-ходимых мерах по борьбе с инвазивными растениями |  | март –август | Размещение информации на официальном сайте Поставского района, распространение наглядной агитации, раздача памяток, разъяснительная работа и др. | сельские исполнительные комитеты (далее – сельисполкомы), Поставская райинспекция | - | - |
| 1.3 | Направление информационных писем пользователям земельных участков, у которых выявлены места произрастания инвазивных растений, о необходимости проведения мероприятий |  | апрель |  | Поставская райинспекция | - | - |
| 1.4 | Контроль за выполнением пользователями земельных участков мероприятий плана мероприятий |  | май-сентябрь |  | сельисполкомы, земслужба, Поставская райинспекция | - | - |
| 1.5 | Рассмотрение на заседаниях исполкома вопроса о ходе выполнения плана мероприятий |  | ежеквар-тально |  | управление сельского хозяйства и продовольствия Поставского райисполкома (далее - райсельхозпрод), Поставская райинспекция | - | - |
| Мероприятия, проводимые на землях общего пользования населенных пунктов |
| 2.1 | Выкапывание корней инвазивных растений | 0 га, в т.ч. по землепо-льзователям согласно приложения | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Многократное скашивание побегов инвазивных растений | __2.39_ га, в т.ч. по землепо-льзователям согласно приложения 0.0304 га, в т.ч. по землепользователям согласно приложения 0,2 га, в т.ч. по землепользователям согласно приложения | июнь-сен-тябрь (борщевик Сосновского) июнь-август (золотарник Канадский) июнь, август (эхиноцистис лопастной) | Срезка стеблей в нежно-салатной форме до цветения (срезка верхней части до 10 см стебле-корня для уничтожения почек возобновления, истощения корневой системы растений и предотвращения выброса новых семян) | сельисполкомы, пользователи земе-льных участков согласно приложения | СС СС СС | 1.434 0.02 0.12 |
| 2.3 | Обработка мест произрастания инвазивных растений гербицидами | __0.0201 га, в т.ч. по землепользователям согласно приложения | май | Соблюдение сроков и регла-ментов применения гербицидов (первоначально – ранней весной в период начала вегетации растений - фазе розетки листьев и повторно после скашивания растений в начале отрастания листьев) | сельисполкомы, пользователи земе-льных участков согласно приложения | СС | 0.02 |
| 2.4 | Выполнение работ комбинированным методом | __0_га, в т.ч. по землепо-льзователям согласно приложения | - | - | - | - | - |
| Мероприятия, проводимые на сельскохозяйственных территориях и объектах (фермы, комплексы, машинные дворы, склады и др.) |
| 3.1 | Проведение агротехнических мероприятий с учетом ландшафта и наличия техники (срезание бульдозером, вспашка, дискование, подрезка плоскорезами и выращивание с/х культур) | _0.44 га, в т.ч. по землепо-льзователям согласно приложения | май | Срезка стеблей в нежно-салатной форме (до цветения) | пользователи земе-льных участков согласно приложения | СС | 0.265 |
| 3.2 | Обработка мест произрастания инвазивных растений гербицидами | __7.4603 га, в т.ч. по землепо-льзователям согласно приложения | май | Соблюдение сроков и регла-ментов применения гербицидов (первоначально – ранней весной в период начала вегетации растений - фазе розетки листьев и повторно после скашивания растений в начале отрастания листьев) | пользователи земе-льных участков согласно приложения | СС | 4.48 |
| 3.3 | Многократное скашивание побегов инвазивных растений | __1.38_ га, в т.ч. по землепо-льзователям согласно приложения | июнь-сентябрь | Срезка стеблей в нежно-салатной форме до цветения (срезка верхней части до 10 см стебле-корня для уничтожения почек во-зобновления, истощения корневой системы растений и предотвращения выброса новых семян) | пользователи земе-льных участков согласно приложения | СС | 0.828 |
| 3.4 | Выполнение работ комбинированным методом | __0_ га, в т.ч. по землепо-льзователям согласно приложения | - | Осуществляется с использованием нескольких различных способов с соблюдением сроков и технологии их использования | - | СС | - |
| Мероприятия, проводимые на землях лесного фонда |
| 4.1 | Выкапывание корней инвазивных растений | _0__ га, в т.ч. по землепо-льзователям согласно приложения | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Обработка мест произрастания инвазивных растений гербицидами | __2.96_ га, в т.ч. по землепо-льзователям согласно приложения | май (борщевик Сосновского) | Соблюдение сроков и регла-ментов применения гербицидов (первоначально – ранней весной в период начала вегетации растений - фазе розетки листьев и повторно после скашивания растений в начале отрастания листьев) | пользователи земе-льных участков согласно приложения | СС | 1.776 |
| 4.3 | Многократное (не менее 2-х раз за сезон) скашивание побегов инвазивных растений | _0.51 га, в т.ч. по землепо-льзователям согласно приложения | июнь-август (золотарник Канадский) | Срезка стеблей в нежно-салатной форме до цветения (срезка верхней части до 10 см стебле-корня для уничтожения почек возобновления, истощения корневой системы растений и предотвращения выброса новых семян) | пользователи земе-льных участков согласно приложения | СС | 0.31 |
| 4.4 | Выполнение работ комбинированным методом | __0_ га, в т.ч. по землепо-льзователям согласно приложения | - | Осуществляется с использованием нескольких различных способов с соблюдением сроков и технологии их использования | - | - | - |
| Мероприятия, проводимые в полосах отвода, придорожных полосах (контролируемые зоны) республиканских и местных автомобильных дорог |
| 5.1 | Обработка мест произрастания инвазивных растений гербицидами | _0.299_ га, в т.ч. по землепо-льзователям согласно приложения | май | Соблюдение сроков и регла-ментов применения гербицидов (первоначально – ранней весной в период начала вегетации растений - фазе розетки листьев и повторно после скашивания растений в начале отрастания листьев) | пользователи земе-льных участков согласно приложения | СС | 0.18 |
| 5.2 | Многократное скашивание побегов инвазивных растений | __0 га, в т.ч. по землепо-льзователям согласно приложения | - | Срезка стеблей в нежно-салатной форме до цветения (срезка верхней части до 10 см стебле-корня для уничтожения почек возобновления, истощения корневой системы растений и предотвращения выброса новых семян) |  | СС | - |
| 5.3 | Выполнение работ комбинированным методом | __0 га, в т.ч. по землепо-льзователям согласно приложения | - | Осуществляется с использованием нескольких различных способов с соблюдением сроков и технологии их использования | - | - | - |
| 6. Мероприятия, проводимые в зонах и местах отдыха на водных объектах На данных территориях инвазивные растения не произрастают |
| 7. Мероприятия, проводимые на территориях садоводческих товариществ, гаражных и иных потребительских кооперативов |
| 7.1 | Многократное скашивание побегов инвазивных растений | __0.4 га, в т.ч. по землепо-льзователям согласно приложения | июнь-сен-тябрь | Срезка стеблей в нежно-салатной форме до цветения (срезка верхней части до 10 см стебле-корня для уничтожения почек возобновления, истощения корневой системы растений и предотвращения выброса новых семян) | пользователи земе-льных участков согласно приложения | СС | 0.24 |
| 8. | Мероприятия, проводимые на прочих территориях |  |  |  |  |
| 8.1 | Выкапывание корней инвазивных растений | 0_ га, в т.ч. по землепо-льзователям согласно приложения | - | - | - | - | - |
| 8.2 | Многократное (не менее 2-х раз за сезон) скашивание побегов инвазивных растений | __0,01_ га, в т.ч. по землепо-льзователям согласно приложения | июнь-август (золотарник Канадский) | Срезка стеблей в нежно-салатной форме до цветения (срезка верхней части до 10 см стебле-корня для уничтожения почек во-зобновления, истощения корневой системы растений и предотвращения выброса новых семян) | - | СС | 0.1 |
| 8.3 | Обработка мест произрастания инвазивных растений гербицидами | __4.3779 га, в т.ч. по землепо-льзователям согласно приложения | май | Соблюдение сроков и регла-ментов применения гербицидов (первоначально – ранней весной в период начала вегетации растений - фазе розетки листьев и повторно после скашивания растений в начале отрастания листьев) | - | - | 2.63 |
| 8.4 | Выполнение работ комбинированным методом | __0_ га, в т.ч. по землепо-льзователям согласно приложения | - | Осуществляется с использованием нескольких различных способов с соблюдением сроков и технологии их использования | - | - |  |

Примечание: РпБ – республиканский бюджет (для территорий нацпарка и заповедника);

ОБ – ассигнования переданные из областного в районный бюджет;

РБ – районный бюджет;

ББУ – бюджет базового уровня (финансовые средства сельских и поселковых исполнительных комитетов);

СС – собственные средства пользователей земельных участков;

СпП – спонсорская помощь, либо помощь шефствующих организаций.

Приложение

к Плану мероприятий

Перечень пользователей земельных участков, у которых выявлены места произрастания

борщевика Сосновского и других инвазивных рестений, их характеристика, исполнители выполнения мероприятий

| № | № п/п | Наименование землепользователя, у которого выявлены места произрастания борщевика Сосновского | Характеристика места произрастания борщевика и других инвазивных растений | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | месторасположение места произрастания растения | координаты места произрастания | площадь места произрастания, га |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли общего пользования населенных пунктов |
| 2.1 |  | - | - | - | - | - |
| 2.2 | 2.2.1 | Лынтупский сельский совет | н.п. Редута; н.п. Вейсишки; ЗОЛОТАРНИК КАНАДСКИЙ г.п. Лынтупы | 55.040264, 26.398231; 55.110695, 26.349387 | 2; 0.02; 0.0009 | Лынтупский сельисполком |
|  |  | Всего по 2.2.1 – 2.0209 га |  |  |  |  |
|  | 2.2.2 | Юньковский сельский совет | - н.п. Перевозники (возле кладбища); - н.п. Дашки (перед д. 2); - н.п. Совки (слева перед ж/д переездом); -н.п. Дашки (границы д. № 27 и № 23); - перед д. Гуторы; ЭХИНОЦИСТИС ЛОПАСМТНОЙ - в древесно-кустарниковой растительности вдоль автодороги Местечко-Савичи (с левой стороны); ЗОЛОТАРНИК КАНАДСКИЙ - аг. Юньки; - н.п. Логовинцы; - н.п. Савичи; - н.п. Ромельки (возле кладбища); - н.п. Ширки ул. Центральная (напротив дома № 39); - н.п. Захаровщина; | 55.132809, 26.911819; 55.095565, 26.752647; 55.126648, 26.935473; 55.095565, 26.752647 | 0.01; 0.02; 0.04; 0.2; 0,0001; 0.2; 0.001; 0.0004; 0.0007; 0.0002; 0.001; 0.0008; | Юньковский сельисполком |
|  |  | Всего по 2.2.2 – 0.4742 га |  |  |  |  |
|  | 2.2.3 | Новоселковский сельский совет | - н.п. Рудевичи; - н.п. Новоселки | 55.153308, 27.033092; 55.155833, 26.993610 | 0.02; 0.02 | Новоселковский сельисполком |
|  |  | Всего по 2.2.3 – 0.04 га |  |  |  |  |
|  | 2.2.4 | Воропаевский сельский совет | - н.п. Кейзики; ЗОЛОТАРНИК КАНАДСКИЙ - г.п. Воропаево № 1; - г.п. Воропаево № 2; - н.п. Кейзики; - н.п. Гута; - кладбище Воропаево | 55.160571, 27.221873 | 0.06; 0.0009; 0.0009; 0.0007; 0.0011; 0.0055 | Воропаевский сельисполком |
|  |  | Всего по 2.2.5 – 0.0691 га |  |  |  |  |
|  | 2.2.6 | Яревский сельский совет | ЗОЛОТАРНИК КАНАДСКИЙ - н.п. Мольдевичи; - н.п. Норковичи; - н.п. Олься; - аг. Хотилы |  | 0.0014; 0.0011; 0.0008; 0.0012 | Яревский сельисполком |
|  |  | Всего по 2.2.6 – 0.0045 га |  |  |  |  |
|  | 2.2.7 | Камайский сельский совет | - аг.Камаи; - н.п. Муляры; - н.п. Мягуны; - н.п. Дворчаны |  | 0.0011; 0.0004; 0.0007; 0.0014 | Камайский сельисполком |
|  |  | Всего по 2.2.7 – 0.0036 га |  |  |  |  |
|  | 2.2.8 | Козловщинский сельский совет | - н.п. Козловщина; |  | 0.0005; | Козловщинский сельисполком |
|  |  | Всего по 2.2.8 – 0.0005 га |  |  |  |  |
|  | 2.2.9 | Куропольский сельский совет | - н.п. Балаи; - н.п. Василины |  | 0.0009; 0.0013 | Куропольский сельисполком |
|  |  | Всего по 2.2.9 – 0.0022 га |  |  |  |  |
|  | Итого по 2.2 - 2.615 га |  |  |  |  |
| 2.3 | 2.3.1 | Яревский сельский совет | - н.п. Ярево (за зданием сельсовета); | 55.143890, 26.691490 | 0.02 | Яревский сельисполком |
|  |  | Всего по 2.3.1 – 0.02 га |  |  |  |  |
|  | Итого по 2.3 – 0.02 га | - | - | - | - |
| Сельскохозяйственные территории и объекты (фермы, комплексы, машинные дворы, склады и др.) |
| 3.1 | 3.1.1 | ОАО «Знамя Победы Агро» | - не доезжая н.п. Черенки; - земли - земли вблизи МТК Юньки (очистные сооружения) (ЭХОНОЦИСТИС ЛОПАСТНОЙ) | 55.120611, 26.905105; 55.108380, 26.904526 | 0.03 0.2 | ОАО «Знамя Победы Агро» |
|  |  | Всего по 3.1.1 – 0.03 га |  |  |  |  |
|  | 3.1.2 | КУСП «Дуниловичи-АГРО» | -земли сельскохозяйствен-ного назначения вблизи н.п. Ясюки | 55.144315, 27.237917 | 0.4 | КУСП «Дуниловичи-АГРО» |
|  |  | Всего по 3.1.2 – 0.4 га |  |  |  |  |
|  | 3.1.3 | ОАО «Курополье-агро» | - с левой стороны от а/д н.п. Черты – н.п. Теплые (напротив съезда на н.п. Тарасовка | 55.196426, 26.921922 | 0.01 | ОАО «Курополье-агро» |
|  |  | Всего по 3.1.3 – 0.01 га |  |  |  |  |
|  | Итого по 3.1 – 0.44 га |  |  |  |  |
| 3.2 | 3.2.1 | ОАО «Новоселки – Лучай» | - земли с правой стороны от н.п. Рудевичи; - земли за картофелехранилищем н.п. Новоселки-1; - земли за фермой Новоселки; - земли вдоль автодороги Новоселки-Волки; - земли вдоль а/д н.п. Крутки перекресток а/д Лучай-Ковзаны; - земли вдоль дороги Тарасовка выезд на автодорогу Юньки-Воропаево | 55.153308, 27.033092; 55.153308, 27.033092; 55.153308, 27.033092; 55.153308, 27.033092; 55.153308, 27.033-92; 55.162241, 26.977843 | 0.2; 0.3; 0.3; 0.2; 0.01; 0.03 | ОАО «Новоселки – Лучай» |
|  |  | Всего по 3.2.1 – 1.04 га |  |  |  |  |
|  | 3.2.2 | ОАО « Камайский-АГРО» | -земли вокруг вышки сотовой связи «БеСТ» н.п. Камаи; - земли за МТФ Камаи; - земли по правой обочине дороги Камаи-Сурвилишки; - мехдвор Камаи, площадка для хранения металлолома; - у старых сенажных траншей МТФ Камаи; - вдоль автодороги Поставы-Камаи (не доезжая свинокомплекса); - урочище Русалишки, юго-восточнее д. Филиповцы; - вдоль автодороги Мумишки-Лапинцы; - левая сторона дороги Свираны-Рудошаны | 55.058755, 26.607703 55.064778, 26.615800 55.099972, 26.558531 55.065831, 26.608773; 55.064107, 26.614137; 55.063946, 26.627291; 55.021046, 26.689294; 55.009912, 26.675089; 54.993815, 26.655771 | 0.02; 0.5; 0.02; 0.19; 0.34; 0.05; 0.05; 0.01; 0.02 | ОАО «Камайский- АГРО» |
|  |  | Всего по 3.2.2 – 1.2 га |  |  |  |  |
|  | 3.2.3 | ОАО « Знамя Победы Агро» | - ж/д переезд – н.п. Перевозники (вдоль дороги и канав); - н.п. Юньки (зерносклад до пилорамы); - с правой стороны за ж/д переездом между н.п. Гридьки и железной дорогой; вблизи н.п. Гридьки | 55.133617, 26.933087 55.115491, 26.924045; 55.132174, 26.942723; 55.132592, 26.946908; 55.143826, 26.957831 | 1; 0.3; 0.9; 0.8 | ОАО «Знамя Победы Агро» |
|  |  | Всего по 3.2.3 – 3 га |  |  |  |  |
|  | 3.2.4 | ОАО «Курополье-агро» | - с левой стороны от а/д н.п. Черты – н.п. Теплые (напротив съезда на н.п. Тарасовка | 55.196426, 26.921922 | 0.02 | ОАО «Курополье-агро» |
|  |  | Всего по 3.2.4 – 0.02 га |  |  |  |  |
|  | 3.2.5 | КУСП «Ляховщина-агро» | -прилегающая территория фермы Ляховщина (вблизи сенажной траншеи) | 55.139364, 27.328710 | 0.0003 | КУСП «Ляховщина-агро» |
|  |  | Всего по 3.2.5 – 0.0003 га |  |  |  |  |
|  | 3.2.6 | ОАО «Яновица-агро» | - вблизи зерноскладов н.п. Полхуны; - вблизи н.п. Редута; - вблизи н.п. Вейсишки | 55.025694, 26.427637; 55.036629, 26.398198; 55.111574, 26.351781 | 1; 0.5; 0.2 | ОАО «Яновица-агро» |
|  |  | Всего по 3.2.6 – 1.7 га |  |  |  |  |
|  | 3.2.7 | КУСП «Дуниловичи-АГРО» | - прилегающая территория к ферме Петровичи | 55.067283, 27.226278 | 0.5 | КУСП «Дуниловичи-АГРО» |
|  |  | Всего по 3.2.7 – 0.5 га |  |  |  |  |
|  |  | Итого по 3.2 – 7.4603 га |  |  |  |  |
|  | 3.3.1 | ОАО « Знамя Победы – Агро» | - н.п. Совки – н.п. Черенки (вдоль автодороги) | 55.121317, 26.942997 | 0.1 | ОАО «Знамя Победы – Агро» |
|  |  | Всего по 3.3.1 – 0.1 га |  |  |  |  |
|  | 3.3.2 | ОАО «Поставский райагросервис» | - земли вблизи фермы Кейзики | 55.160999. 27.237037 | 0.5 | ОАО «Поставский райагросервис» |
|  |  | Всего по 3.3.2 – 0.5 га |  |  |  |  |
|  | 3.3.3 | ОАО «Ярево-агро» | - вдоль участка автодороги Поставы-Мольдевичи от моста до перекрестка поворот на н.п. Ярево; - съезд с автодороги Ярево-Мольдевичи к бывшей свиноферме; - в районе пограничной полосы за н.п. Вилейты; - в районе бывшей военной «точки» в водоохранной зоне озера «Ольсянское»; - земли бывшего МП Норковичи; - вдоль участков автодорог Ярево-Норковичи и Ярево-Мольдевичи; - н.п. Ярево, возле мастерских, склада удобрений и бывшей котельной ОАО «Ярево-агро | 55.133743, 26.683647; 55.142186, 26.668795; 55.194487, 26.688159; 55.133538, 26.694439; 55.133234, 26.676046; 55.135331, 26.678272 55.141578, 26.696170 | 0.1; 0.02; 0.07; 0.2; 0.01; 0.1; 0.28 | ОАО «Камайский-АГРО» |
|  |  | Всего по 3.3.3 – 0.78 га |  |  |  |  |
|  | Итого по 3.3 – 1.38 га |  |  |  |  |
| 3.4 | - | - | - | - | - | - |
| 4.Земли лесного фонда |
| 4.1 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | 4.2.1 | ГЛХУ «Поставский лесхоз» | - Воропаевское лесничество (кв. 102, выд. 12); - Воропаевское лесничество (кв. 102. выд. 30 ); - Поставское лесничество (кв. 42. выд.6); - Поставское лесничество (кв. 90, выд. 26, 34, 35); - Поставское лесничество (кв. 20, выд. 10,14,15,19,20); - Поставское лесничество (кв. 97, выд. 10,26,33); - Камайское лесничество (кв. 2. выд. 23); - Камайское лесничество (кв. 10, выд. 44) | 55.156335, 27.234318; 55.157549, 27.236547; 55.195692, 26.920849; 55.135514, 26.927649; 55.215832, 26.764989; 55.106361, 26.647867; 55.067703, 26.612955 | 0.8; 0.7; 0.02; 0.02; 0.2; 0.42; 0.3; 0.5 | ГЛХУ «Поставский лесхоз» |
|  |  | Всего по 4.2.1 – 2.96 га |  |  |  |  |
|  | Итого по 4.2 – 2.96 га |  |  |  |  |
| 4.4 | - | - | - | - | - | - |
| 5. Полосы отвода, придорожные полосы республиканских и местных автомобильных дорог |
| 5.1 | 5.1.1 | - Филиал Поставское ДРСУ- 132 | -- Н-3300 Юньки-Воропаево-Мерецкие; - Н-3310 Новоселки-Ельняки; - Н-337 Ярево-Норковичи; - Н-3378 подъезд от Юньки-Воропаево-Мерецкие к Р-27; - Н-3378 подъезд от Юньки-Воропаево-Мерецкие до а/д Поставы-Полово; - подъезд от а/д Р – 110 к н.п. Новоселки через н.п. Полхуны; - подъезд от а/д Р-110 к н.п. Редута; - Н-3305 Кейзики-Макарщина-Черное; - Н-3331 Старый двор-Чашковщина-Черное; - Н-3332 Лучай-Васевичи-Тиунц; - подъезд к кл. д. Новоселки-1; - подъезд к д. Рудевичи от а/д Новоселки-Ельняки | 55.135952, 27.241034; 55.155198, 27.028654; 55.133644, 26.677614; 55.132714, 26.935487; 55.172071, 26.943341 55.189273, 26.932783; 55.029153, 26.417604; 55.036028, 26.395770; 55.156552, 27.238799; 55.155775, 27.042450; 55.117284, 27.149481; 55.156873, 26.992119; 55.150141, 27.032679 | 0.012; 0.008; 0.017; 0.01; 0.01; 0.015; 0.012; 0.014; 0.044; 0.042; 0.005; 0.038 | Филиал Поставское ДРСУ- 132 |
| 5.2 |  | Всего по 5.2.1- 0.227 га |  |  |  |  |
|  | 5.2.2 | Филиал ДЭУ № 33 | - подъезд к н.п. Мольдевичи от а/д Р-110 км 8+200-км 9+000; - а/д Р-110 Глубокое-Поставы-Лынтупы-гр. Литовской Республики км 73+600 | с 55.130912,26.685693 по 55.133678,26.679502 с 55.131336,26.685197 по 55.133305,26.680809; с 55.071036,26.657194 по 55.070667,26.655542 | 0.042; 0.03 | Филиал ДЭУ № 33 |
|  |  | Всего по 5.2.2 – 0.72 га |  |  |  |  |
|  | Итого по 5.2 – 0.299 га |  |  |  |  |
| 5.3 | - | - | - | - | - | - |
| Зоны и места отдыха на водных объектах |
| 6.1 | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 | - | - | - | - | - | - |
| 6.4 | - | - | - | - | - | - |
| Территории садоводческих товариществ, гаражных и иных потребительских кооперативов |
| 7.1 | 7.1.1 | Садовое товарищество «Литвинки» | вблизи н.п. Литвинки | 55.100979, 26.770784 | 0.4 | Садовое товарищество «Литвинки» |
|  |  | Всего по 7.1.1 – 0.4 га |  |  |  |  |
|  | Итого по 7.1 – 0.4 га |  |  |  |  |
| 7.2 | - | - | - | - | - | - |
| 7.3 | - | - | - | - | - | - |
| 7.4 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие территории |
| 8.1 | - | - | - | - | - | - |
| 8.2 | - | - | - | - | - | - |
| 8.3 | 8.3.1 | УП ЖКХ Поставского района | - мини-полигон Камаи | 55.070093, 26.607459 | 0.02 | УП ЖКХ Поставского района |
|  |  | Всего по 8.2.1 – 0.02 га |  |  |  |  |
|  | 8.3.2 | Поставский район электрических сетей | - ПС 35/10 Новоселки, нулевые пролеты и пролеты опор № 1-2 ВЛ кВ № 501,503,504,505,506,507,508; - № 503 ПС Поставы, ГКТП П-306/250 «Юньки,пилорама»; - КТП Вл-508/100 «Кейзики»; - земли вблизи н.п. Рудевичи | 55.155642, 26.994693; 55.115491, 26.924045; 55.160571, 27.221873; 55.153308, 27.033092 | 0.02626; 0.00682; 0.00234; 0.12248 | Поставский район электрических сетей |
|  |  | Всего по 8.2.2 – 0.1579 га |  |  |  |  |
|  | 8.3.3 | ЗАО «БеСТ» | - сотовая станция вблизи весовой Камаи | 55.064909, 26.606643 | 0.01 | ЗАО «БеСТ |
|  |  | Всего по 8.3.3 – 0.02 га |  |  |  |  |
|  | 8.3.4 | ГП «Шарковщинское ПМС» | - мелиоративные каналы вокруг н.п. Новоселки-1; - мелиоративные каналы вблизи н.п. Тарасовка | 55.149584, 27.011881; 55.171052, 26.955093 | 2.2; 2 | ГП «Шарковщинское ПМС» |
|  |  | Всего по 8.3.4 – 4.2 га |  |  |  |  |
|  | Итого по 8.3 - 4.3979 га |  |  |  |  |

Первый заместитель председателя –

начальник управления сельского хозяйства

и продовольствия Поставского райисполкома								Г.И. Лютынский

Начальник финансового отдела

Поставского райисполкома												Л.М. Шецко

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального

хозяйства Поставского райисполкома										С.С. Шамович

Начальник отдела землеустройства

Поставского райисполкома												 Е.В. Иванькова